Don’t Panic

Plano de Interação I1

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marcos** | **Data** |
| Inicio da interação | 20/09/2011 |
|  |  |
|  |  |
| Fim da interação | 04/10/2011 |

# 2. Objetivos

- Iniciar a produção dos artefatos de Gerencia e de Requisitos

- Fazer elicitação de requisites com o cliente

- Listar riscos

# 3. Tarefas

Detalhes das taferas estão presentes na Lista de Tarefas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome ou palavras chave da descrição** | **Prioridade** | **Estado** | **Atribuido para** |
| Listar primeira versão de riscos | 5 | fechado | Douglas |
| Criar primeira versão Plano de Projeto | 5 | fechado | Douglas |
| Planejar as interações | 3 | fechado | Douglas |
| Criar primeira versão da Lista de Tarefas | 5 | fechado | Douglas |
| Elicitar requisitos | 5 | fechado | Danilo |
| Criar lista dos requisitos (vision) | 5 | fechado | Danilo |
| Desenvolver casos de uso | 4 | fechado | Danilo |
| Desenvolver casos de uso | 5 | fechado | Danilo |
| Desenvolver Glossário | 3 | fechado | Danilo |
| Abrir repositório git | 4 | fechado | Danilo |
| Gerenciar versões dos artefatos | 4 | fechado | Raniere |

# 4. Questões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Questão** | **Estado** | **Notas** |
| Dúvidas quanto ao openup | Resolvido |  |

# 5. Critérios de avaliação

## Deixar todos os artefatos de gerencia e requisitos em suas primeiras versões.

## Tentar extrair do cliente seus objetivos com o software para melhor implementa-lo.

## Levantar os possíveis riscos do projeto.

# 6. Resultados

A interação ocorreu sem mais problemas. Houveram algumas confusões quanto ao openup, afinal é um processo novo para todos os envolvidos no projeto.

Todos os trabalhos foram realizados.